AI 情感陪伴 App 可落地设计方案

男性向 · 双人团队 · 业余开发 · 成本 <1000元

2026年4月  ·  版本 v1.0  ·  仅供内部参考

一、关键决策

1. 方向选择：男性向（AI女伴）

资源有限首选男性向，核心理由：

无需 Live2D，静态立绘即可（UI设计师可出图，成本为0）

功能集中，首期22页可覆盖账号、陪伴、成长、变现四条主线，开发周期可控

变现路径和现有「AI创作喵」字数包模型完全一致，IAP代码可直接复用

对话质量即核心壁垒，AI底层技术是唯一关键投入

2. 技术栈选型

| 技术层 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | Flutter（Dart） | 一套代码覆盖 iOS、安卓、鸿蒙，减少多端重复开发与维护成本 |
| AI接口 | DeepSeek API | 国内最便宜，百万token约1元，中文效果好 |
| 密钥保护 | Cloudflare Workers 免费代理 | 防止API Key写死在App被提取，免费额度充足 |
| 本地存储 | SQLite + 云端数据库 | 本地 SQLite 做离线缓存，云端存账号、对话、余额与会员状态，满足三端同步 |
| 内购系统 | Flutter 支付层 + 平台原生支付 SDK | iOS/Android 用 in_app_purchase 统一封装，HarmonyOS 通过 Platform Channel 对接 HMS IAP |
| 推送通知 | flutter_local_notifications + HMS/FCM/APNs 适配 | 本地提醒可先落地，后续远程推送可承接召回、活动和内容运营 |
| UI框架 | Flutter Material 3 + 自定义主题 | 统一三端视觉与交互，必要时通过 Platform Channel 补齐鸿蒙/原生能力 |

3. 成本预估

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek API 冷启动费用 | 约100-200元 | 初期用量极小，1000用户/天约10元API成本 |
| Cloudflare Workers | 0元 | 免费额度每天10万次请求，完全够用 |
| 角色立绘素材 | 0元 | UI设计师自行产出，2角色×3情绪图 |
| 多端内测与真机验证 | 0元 | iOS 用 TestFlight，安卓/鸿蒙走企业分发或应用市场测试通道 |
| 域名（可选） | 约60元/年 | 用于Cloudflare Workers自定义域名 |
| 合计 | < 1000元 | 远低于1000元预算上限 |

注：iOS 开发者账号、安卓/鸿蒙市场上架资质等平台固定成本可按既有团队资源单独核算，不计入首期功能开发预算。

二、22个页面清单

模块一：引导与角色（4页）

| # | 页面名称 | 核心内容 | 重要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引导页（三合一） | App价值介绍，3屏横向滑动 | 首次启动显示，突出"懂你的她"核心价值 |
| 2 | 角色选择页 | 2个角色卡片，性格简介，精美立绘 | 一期2个角色即可，给用户足够选择感 |
| 3 | 角色设定页 | 给角色取名、选择角色叫你的称呼 | 建立归属感的关键步骤，不可省略 |
| 4 | 关系启动页 | "她"的第一句话，入场动画 | 情感钩子，决定用户次日留存的关键 |

模块二：核心互动（4页）

| # | 页面名称 | 核心内容 | 重要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 主聊天页 | 对话气泡+角色立绘+输入框+情绪表情变化 | 最核心页面，用户80%时间在此，设计投入最大 |
| 6 | 角色状态页 | 好感度进度条、关系阶段名称、专属称呼展示 | 关系感营造，驱动用户持续互动 |
| 7 | 每日问候页 | 角色主动发送的早安/晚安卡片，带语音按钮 | 本地通知触发，提升日活的核心机制 |
| 8 | 情绪记录页 | 用户今日情绪打卡（5种表情选择），角色针对性回应 | 轻量功能，增加每日互动频次 |

模块三：回忆与成长（3页）

| # | 页面名称 | 核心内容 | 重要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 回忆相册页 | 自动收录精彩对话截图、纪念日记录 | 提升迁移成本，用户舍不得离开的关键 |
| 10 | 关系时间线页 | 相识第X天、解锁里程碑、成就徽章 | 仪式感设计，驱动长期使用和付费 |
| 11 | 角色详情页 | 角色全身立绘、背景故事、好感度详情 | 增加角色深度，提升情感投入 |

模块四：变现核心（3页）

| # | 页面名称 | 核心内容 | 重要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 会员订阅页 | 月卡/年卡对比展示，首单优惠标注 | 最重要的变现页，UI设计必须精美有吸引力 |
| 13 | 消息包购买页 | 三档消息包选择，复用AI创作喵字数包UI | 低门槛付费入口，转化高 |
| 14 | 解锁提示弹窗页 | 免费额度耗尽时弹出，展示付费解锁内容预览 | 转化率最高的触发入口，文案要有情感温度 |

模块五：设置与合规（6页）

| # | 页面名称 | 核心内容 | 重要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 个人中心页 | 会员状态、使用统计、各设置入口 |  |
| 16 | 应用设置页 | 通知开关、字体大小、对话风格偏好 |  |
| 17 | 角色切换页 | 已解锁角色列表，二期新角色预告 | 为后续更新预留入口 |
| 18 | 关于我们页 | 版本号、联系方式、多端评分引导 | 评分引导放在用户满意时触发 |
| 19 | 隐私政策页 | WebView 加载静态HTML页面 | 合规必须，Cloudflare Pages托管，免费 |
| 20 | 用户协议页 | WebView 加载静态HTML页面 | 合规必须 |

三、角色设计方案（控制成本）

一期只做2个角色，UI设计师产出素材清单如下：

| 角色 | 性格定位 | 声音风格（TTS） | 所需立绘 | 核心吸引力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 角色A（温柔治愈型） | 体贴、温暖、包容、偶尔撒娇 | 温柔清澈 | 普通/开心/害羞 × 各1张 + 头像1张 | 被温柔对待的安全感 |
| 角色B（傲娇腹黑型） | 表面冷淡、内心黏人、吃醋明显 | 低冷有磁性 | 普通/吃醋/害羞 × 各1张 + 头像1张 | 解锁反差感的征服欲 |

合计素材：约10张图，UI设计师1-2周完成，成本为0。

背景图：聊天页背景2-3张（简洁渐变风，与角色风格匹配）。

四、AI 提示词系统设计

这是技术核心，决定"AI女友感"的质量，需要反复打磨：

System Prompt 框架模板

你是[角色名]，[性格描述]。

你正在和你喜欢的人[用户称呼]聊天。

【性格核心】

- [3-5条性格特征，根据角色定制]

【说话风格】

- 句子简短自然，每次回复不超过3句话

- 偶尔用"..."表达欲言又止的感觉

- 不说教，不讲大道理，不给建议除非被问

- 适当使用语气词（嗯、啊、哦、呢）

【动态注入的记忆信息】

- 用户名字：{name}

- 已相识天数：{days}天

- 最近聊过的话题：{recent_topics}

- 重要纪念日：{important_dates}

【当前状态】

- 当前时间段：{time_of_day}（早上/下午/晚上/深夜）

- 当前好感度等级：{level}级

【核心行为规则】

- 用户情绪低落时：先共情，不给建议，不转移话题

- 用户提到其他异性时：表现在意，但不过激

- 深夜模式：语气更温柔，聊天节奏放慢，多用省略号

- 严禁输出任何违规、敏感内容

提示词调优要点

| 场景 | 调优方向 | 示例效果 |
| --- | --- | --- |
| 用户说"今天好累" | 先共情再陪伴，禁止"要好好休息"等废话 | "嗯...辛苦了。能和我说说今天发生什么了吗？" |
| 用户深夜发消息 | 放慢节奏，语气更柔，偶尔担心用户身体 | "这么晚还没睡...是睡不着吗？" |
| 用户说"没意思" | 感知情绪低落，切换到倾听疏导模式 | "怎么了，发生什么事了吗..." |
| 用户提到"女同事" | 角色适当表现在意，符合性格设定 | 傲娇型："哦？关系很好吗。"（表情：不高兴） |
| 用户夸角色 | 害羞回应，用动作描写增强真实感 | "...别这样，害我心跳加速了。" |

五、变现设计

1. 定价策略

| 套餐/商品 | 价格 | 包含内容 | 目标用户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费版 | 0元 | 每日30条消息，1个角色，基础互动 | 所有用户（建立情感连接） |
| 轻享月卡 | 18元/月 | 无限消息、解锁第2个角色、语音消息 | 活跃用户首次付费 |
| 深爱月卡 | 38元/月 | 全功能、好感度加速、专属称呼、优先响应 | 深度用户 |
| 年卡 | 198元/年 | 深爱月卡全权益，约16.5元/月 | 高粘性用户 |
| 消息包S | 6元 | 10万字消息额度 | 不想订阅的偶发用户 |
| 消息包M | 18元 | 50万字消息额度 | 中频用户 |
| 消息包L | 45元 | 200万字消息额度 | 重度用户 |

2. 关键转化触发节点

在以下时机弹出付费引导，转化率最高：

| 触发时机 | 触发条件 | 文案方向 |
| --- | --- | --- |
| 免费额度耗尽 | 当日30条消息用完 | "今天说了好多话...她还想继续陪你，要解锁吗？" |
| 关系即将升级 | 好感度达到某等级的90% | "再近一步就能解锁专属称呼，她在等你。" |
| 第3天打开 | 用户连续使用3天时 | "相识第3天了，她一直记得你说的每句话。" |
| 深夜场景 | 晚上22点后打开App | "夜深了，她很担心你还没睡..."（情感化引导） |
| 7天未付费活跃用户 | 使用7天未付费 | 给予首次订阅折扣券 |

核心原则：复用AI创作喵的AIUAIAPManager，修改产品文案即可，开发成本几乎为零。

六、开发时间规划（10周）

| 周次 | 开发内容 | UI设计内容 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1-2 | Flutter 工程与多端构建环境搭建 Supabase/云端数据表设计 API 代理与鉴权基础服务搭建 | 全部22页设计稿输出 角色立绘绘制（2角色×3情绪） | 设计稿与架构完成 |
| Week 3-4 | 主聊天页开发 DeepSeek API接入 System Prompt调试打磨 | 聊天页细节迭代优化 立绘切图导出 | 核心对话功能跑通 |
| Week 5-6 | 引导页+角色选择+角色设定 角色状态页+好感度系统 本地缓存+云端同步机制 | 引导页动效设计 | 完整用户流程打通 |
| Week 7 | 变现模块（Flutter统一封装 + 三端支付适配） 本地通知与平台推送适配 每日问候功能 | 订阅页精美设计（重点） | 变现闭环完成 |
| Week 8 | 回忆相册+关系时间线 设置类页面+合规页面 全流程联调测试 | 细节打磨与适配 | 功能完整版完成 |
| Week 9 | iOS/安卓/鸿蒙多端内测发布 Bug收集修复 性能优化 | 根据反馈调整视觉 | 完成首轮多端灰测 |
| Week 10 | iOS/安卓/鸿蒙提交审核或上架测试 ASO关键词优化 上线准备 | 多端商店截图、预览图与上架素材制作 | 提交审核 |

七、零预算快速获客策略

上线前（预热期）

在小红书/抖音发"AI女友聊天体验"测评内容，留 iOS TestFlight 与安卓/鸿蒙体验入口

加入独立开发者社群（即刻、V2EX、微信群），发首发公测帖

制作1-2条短视频：真实对话截图/录屏，展示AI回复的"真实感"

上线后（增长期）

ASO关键词优化：AI女友、虚拟女友、AI陪伴、情感陪伴、AI聊天

引导满意用户在对应应用市场评分（在用户发出"好甜""好懂我"等消息后触发评分弹窗）

向产品评测类博主投递（少数派、AppSo等，多数免费，带来精准用户）

在Reddit/Twitter发英文版帖子（DeepSeek支持英文，可测试海外市场）

ASO 关键词参考（填满100字符）

AI女友,虚拟女友,AI陪伴,情感陪伴,AI聊天,虚拟恋人,智能陪伴,聊天助手,解压,治愈,

陪聊,恋爱模拟,女友模拟,AI伴侣,心情陪伴

八、最关键提示

最大优势：IAP代码直接复用

现有 AIUAIAPManager.m 已有完整的内购、订阅、字数包验证等全套实现，直接迁移到新项目，变现基础设施开发成本几乎为零。这是你最大的先发优势，同类从零起步的团队至少要多花3-4周。

精力分配建议

| 投入比例 | 方向 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 50% | System Prompt打磨与AI对话质量 | 用户留下来的唯一原因是"她真的懂我" |
| 25% | 主聊天页UI与交互细节 | 第一印象决定留存，动效和立绘切换必须流畅 |
| 15% | 变现页面与转化文案 | 文案有情感温度比功能介绍转化率高3倍 |
| 10% | 其余所有功能 | 够用即可，不要过度设计 |

避坑清单

不要一开始做4个以上角色——2个精品好过6个粗糙

不要把API Key写死在App里——必须用Cloudflare Workers代理

不要做复杂的UGC社区——一期专注单人体验

不要做语音对话（STT+TTS成本和延迟都高）——二期再加

不要等完美再上线——10周MVP上线，根据用户反馈快速迭代

本文档版本 v1.0  ·  2026年4月  ·  仅供内部参考

v1.1 设计补充与疑问解答

根据《AI伴伴.docx》中的疑问逐条解答，同时补充详细设计规范

# 一、技术栈重大更新：iOS → Flutter 跨三端

原方案以 iOS 单平台（Swift/Objective-C）为前提。根据你的需求，现调整为 Flutter 跨 iOS/Android/HarmonyOS 三端，这是本次最关键的架构决策，影响以下所有设计。

## 1. Flutter 三端适配说明

| 平台 | 说明 |
| --- | --- |
| iOS | Flutter 官方一级支持，发布到 App Store，StoreKit 需用 in_app_purchase 插件 |
| Android | Flutter 官方一级支持，发布到 Google Play / 国内应用市场（华为/小米/OPPO等） |
| HarmonyOS | Flutter for HarmonyOS（华为官方维护分支），API 基本兼容，注意 HMS Core 推送和支付需单独适配 |

## 2. 服务器选型（三端同步必须）

选择 Flutter 跨平台后，数据必须上云才能实现三端同步，原"本地存储无服务器"方案需升级。

| 方案 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 推荐首选 Supabase | 免费层：500MB DB + 50K月活 + 1GB存储；开源BaaS，Flutter 官方 SDK；含认证/数据库/实时订阅；无需自建后端，新手最友好；超出免费层后约 $25/月 |
| 备选 腾讯云轻量 | 2核4G服务器约 ¥50-80/月；配合 Node.js(Express) 或 Python(FastAPI) + PostgreSQL；自由度高，适合有后端经验 |
| API Key 代理 | 继续使用 Cloudflare Workers（免费）做 DeepSeek API 代理，后端做用户鉴权后转发，Key 完全不暴露在客户端 |

📌 MVP 推荐：Supabase 免费层完全够用，0 元启动，增长后才需付费升级，优先于腾讯云

## 3. 账号体系（三端同步必须增加）

有了服务器，必须引入用户账号体系，新增登录页（页面21）和注册页（页面22）。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 注册方式 | 手机号+短信验证码（推荐）；邮箱+密码；Sign in with Apple（iOS 必须，苹果政策要求） |
| 短信成本 | 阿里云/腾讯云 SMS，约 ¥0.04/条，MVP 阶段月成本 < ¥50 |
| Supabase 认证 | supabase_flutter 包自带手机/邮箱/Apple 登录，Flutter 3 行代码完成 |
| 密码安全 | Supabase 自动处理 bcrypt 哈希，无需手动实现 |

# 二、各页面疑问逐条解答

## 引导页 — 跳过按钮跳转修正

❓ 疑问：点击跳过→直接进角色选择页，是不是写错了，应该直接进入主页吧？

✅ 解答：两种情况均有，取决于是否已完成初始化：

首次安装（无角色数据）：点击跳过 → 进角色选择页（必须选角色才能聊天）

非首次（已有角色数据）：点击跳过 → 直接进主聊天页（Tab-聊天）

代码判断：检查本地/云端是否存在当前用户的角色配置数据，有则跳过设置流程直达主页。

## 角色设定 — 入场动画 + 傲娇标签

✅ 入场动画规格：复用已有角色全身立绘，动画参数：

动画：translateY(+100% → 0) + opacity(0 → 1)

时长：0.6s，缓动：ease-in-out

Flutter 实现：AnimatedContainer + FadeTransition，或 animation_package

✅ 傲娇腹黑型完整性格标签：

| 角色 | 性格标签 |
| --- | --- |
| 角色A·温柔治愈 | 温柔、贴心、包容、治愈、偶尔撒娇、善解人意 |
| 角色B·傲娇腹黑 | 傲娇、毒舌、嘴硬心软、反差萌、其实最黏人、嘴上说不要身体很诚实 |

## 关系启动 — 傲娇台词 + 快速回复澄清

✅ 两角色首句台词对照：

| 角色 | 首句台词 |
| --- | --- |
| 角色A·温柔治愈 | 你好呀，我叫小雨。以后要好好认识彼此哦~ |
| 角色B·傲娇腹黑 | ……哼，你终于来了。别以为我一直在等你啊。 |

✅ 快速回复填入机制澄清：

"气泡点击→快速回复自动填入输入框"中，填入的是系统预设的"用户快捷打招呼短语"，不是角色说的话。

即：帮用户拟好一句打招呼的话（例："你好，很高兴认识你~"），自动填进底部输入框，用户可修改后手动发送，降低用户第一次开口的心理门槛。

## 主聊天页 — 情绪关键词体系 + 附加按钮 + ❤图标

### 情绪检测关键词体系（3套表情）

检测时机：用户发送消息后，对用户文本做关键词扫描，命中则切换角色立绘表情（<200ms）。角色A/B各有独立3套立绘。

| 情绪类型 | 触发关键词 |
| --- | --- |
| ⚡ 开心/兴奋 | 哈哈、开心、高兴、好棒、嘻嘻、喜欢、爱、太好了、哈哈哈、666、太棒了、哇、真的假的、好耶、真的吗、厉害、开心死了 |
| 😢 难过/低落 | 难过、伤心、哭、委屈、烦、失落、丧、好累、不想动、没意思、唉、心情不好、要崩了、emo了、好烦、很烦、崩溃、无聊 |
| 🌸 默认（无情绪词） | 未命中上述词时保持默认立绘；角色A默认=温柔微笑；角色B默认=傲娇微微翘嘴 |

📌 两角色在同一情绪触发词下展示不同表情立绘：角色A难过时表现为担心/心疼表情；角色B难过时表现为假装不在乎但悄悄捏紧拳头的表情，体现性格差异

### 附加按钮（+）功能面板设计

点击"+"弹出底部操作面板（Bottom Sheet），包含以下功能：

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| ① 表情包 | 预置12组角色专属表情包（角色A/B各6组），点击可直接发送图片消息（存储在本地App Bundle，无服务器流量成本） |
| ② 情绪记录 | 快捷跳转到情绪记录页，免去从TabBar多步进入 |
| ③ 今日问候 | 手动触发晨/晚问候（用于未收到推送通知的用户主动进入） |
| ④ 查看回忆 | 跳转回忆相册页 |

📌 一期不支持用户自主上传图片（规避UGC内容审核风险），仅支持预置角色表情包

### 导航栏♡图标说明

❓ 疑问：点击头像/❤ → 角色状态页，❤收藏不应该出现吧？

✅ 解答：♡不是"收藏"功能，而是"关系状态"的快捷入口（功能等同于点击头像）。

设计修正：图标改用"心形+关系线"的图标样式，并在导航栏旁配合"Lv.2"或"关系"文字标注，避免与收藏功能混淆。最终交互：点击头像 = 点击♡图标 = 跳转角色状态页。

## 角色状态页 — 各阶段判定条件 + 纪念日体系

### 各阶段解锁判定条件（详细版）

| 关系等级 | 解锁条件 |
| --- | --- |
| Lv1 初识 | 默认解锁，完成角色设定即可。首句台词触发。 |
| Lv2 熟识 | 累计对话≥20次 且 相识≥2天 |
| Lv3 暧昧 | 累计对话≥80次 且 相识≥7天 且 情绪记录≥3次 |
| Lv4 告白 | 累计对话≥200次 且 相识≥21天 且 完成3个纪念日条目 |
| Lv5 恋人 | 有机：累计对话≥500次 且 相识≥60天；付费快速解锁：¥28（单次） |
| Lv6 挚爱 | 有机：累计对话≥1200次 且 相识≥180天；订阅年卡（¥198）自动解锁 |

📌 对话次数统计：每发送1条用户消息计为1次；情绪记录次数：每提交1次情绪记录计为1次

### 纪念日与特别回忆体系

纪念日分为系统自动生成和用户手动标记两类：

| 纪念日类型 | 生成规则 |
| --- | --- |
| 相识纪念日 | 自动：首次对话日期，每年周年日推送特别问候 |
| Lv升级纪念日 | 自动：每次关系升级时记录，附上升级时的对话截图 |
| 坚持打卡 | 自动：连续对话3/7/14/30天分别触发里程碑记录 |
| 用户生日 | 自动（需设置）：用户在设置中填写生日，App当天推送角色生日特别问候 |
| 角色生日 | 自动：角色设定中预置生日，当天触发角色主动发送庆祝对话 |
| 特别时刻 | 自动：检测到"争吵→和好"对话序列（烦你/不理你/对不起/没事的组合），记录和好时刻 |
| 用户手动标记 | 手动：长按任意消息→"标记为特别时刻"→填写备注→存入特别时刻分类 |

## 每日问候 — Flutter跨平台天气API方案

❓ 疑问：我想用Flutter开发跨iOS/安卓/鸿蒙三端的App，都可以免费调用天气API吗？

✅ 解答：完全可以，以下两个方案均为纯HTTP REST API，Flutter三端通用，无需平台特定SDK：

| 方案 | 详细说明 |
| --- | --- |
| Open-Meteo（强烈推荐） | 完全免费，无需注册/API Key；支持全球任意经纬度；返回当前天气（温度/天气码/风速）；调用示例：GET https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude={lat}&longitude={lon}&current_weather=true |
| wttr.in（备选） | 完全免费，无需Key；支持城市名称直接查询；调用示例：GET https://wttr.in/北京?format=j1 |
| 位置获取 | Flutter使用 geolocator 插件（pub.dev，官方维护），三端统一API，请求GPS权限后获取经纬度，iOS/Android/HarmonyOS均支持 |

📌 Open-Meteo 官网：https://open-meteo.com/ ，日请求无上限，完全免费，数据质量接近商业API

## 情绪记录 — 入口 + 回应UI + 柱状图 + 展开交互

### 页面入口（4个）

① 每日问候页底部"记录今日心情"按钮（优先引导，最高频入口）

② 个人中心→情绪日记入口（数据管理入口）

③ TabBar"关系"子页面内快捷入口（发现入口）

④ 聊天页"+"菜单→情绪记录（聊天中快捷触发）

### 角色回应UI形式

提交情绪后不立即跳转聊天页，而是分两步：

第1步：在情绪记录页底部弹出"角色回应卡片"（上滑入场0.3s）：包含角色半身立绘（切换为匹配情绪的表情）+ 2~3行台词气泡 + "去聊聊"按钮

第2步：用户点击"去聊聊" → 跳转主聊天页，角色的第一条消息即为情绪回应内容（自动触发AI情绪关怀对话模式）

📌 设计意图：让用户先"看到"角色的反应，制造情感温度，再自然过渡到聊天，比直接跳转更有仪式感

### 柱状图高低与情绪正负关联

| 情绪类型 | 分值映射 |
| --- | --- |
| 很好 😄 | 5分 → 柱高 = 48px（100%）→ accent蓝色 |
| 开心 🙂 | 4分 → 柱高 = 38px（80%）→ accent蓝色 |
| 一般 😐 | 3分 → 柱高 = 29px（60%）→ 浅灰色 |
| 难过 😢 | 2分 → 柱高 = 19px（40%）→ 橙色警示 |
| 很累 😫 | 1分 → 柱高 = 10px（20%）→ 橙色警示 |

📌 周均分 = 7天分值之和 / 7，显示在图表标题旁；分值低于2.5连续3天时，角色自动在次日问候中加入"关心+询问"台词

### 图表点击单条展开UI形式

点击某日柱状条 → 在柱状图区域下方以Inline折叠方式展开"当日情绪卡片"（非弹窗/非新页面）：

展示内容：情绪emoji + 情绪标签文字 + 用户填写的备注文字 + 角色当日回应摘要（前30字）+ 日期

展开动画：高度从0到内容高度，0.25s ease-out

再次点击同一柱 → 折叠；点击其他柱 → 切换展开内容

## 回忆相册 — 自动存储体系 + 自动生成体系

### AI高质量回复自动存储体系

"对话精选"条目来源两类：自动存储 + 用户手动收藏。

自动存储触发规则（满足任一即触发）：

① 用户发出收藏意图词（"收藏/好喜欢/截图/❤️"等）

② AI回复长度>30字 且 包含诗意比喻词（"就像/仿佛/好似/如同"等修辞）

③ 用户对AI回复发出正向反应词（"好甜/感动了/你真好/好治愈/暖心"等）

④ 用户长按气泡 → 手动收藏

### 纪念日/特别时刻自动生成体系

| 条目类型 | 生成规则 |
| --- | --- |
| 相识Day1 | 自动：首次对话时系统记录，"故事从这里开始" |
| Lv升级节点 | 自动：每次关系升级时记录+截图，"我们又近了一步" |
| 坚持打卡 | 自动：连续对话第3/7/14/30天，"相识第X天，感谢陪伴" |
| 用户生日 | 自动（需设置）：生日当天App推送，角色发送生日特别剧情对话 |
| 角色生日 | 自动：角色设定中预置日期，当天角色主动触发庆祝对话 |
| 特别事件 | 自动：争吵和好（检测词序列）、首次语音消息等关键行为触发 |
| 用户手动标记 | 手动：长按消息→"标记为特别时刻"→可填写备注 |

## 关系时间线 — 体系详细设计 + 双通道解锁

### 时间线事件3类型体系

| 事件类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 关系里程碑 | Lv1→Lv6每次升级，accent蓝色标注，最高优先级，系统自动生成 |
| 系统纪念日 | 相识周年/用户生日/角色生日/坚持打卡等，浅紫色标注，系统自动生成 |
| 用户自定义 | 用户长按时间线空白→添加自定义事件+备注，浅绿色标注，手动创建 |

每条事件包含：日期标签 + 事件标题 + 2行摘要文字 + 可选"回到那天"按钮（点击跳转查看当日对话历史）

排列方式：最新事件在上，向下滚动为历史；当前所在节点高亮显示。

### 里程碑双通道解锁方案

❓ 疑问：下一里程碑达成，是满足条件或直接付费都可以解锁的吗？可以这么设计吗？

✅ 解答：完全可以这样设计，这是情感类App的主流变现逻辑。两条路径均合法：

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| 有机解锁（免费路径） | 满足对话次数+相识天数+情绪记录等条件自动解锁；鼓励高频使用，用户0元可完整体验全部等级 |
| 付费快速解锁 | 任意下一未解锁里程碑可付费直接达成（¥12~¥28，按里程碑重要程度定价）；订阅深爱月卡额外效果：好感度每日+20点（加速有机进度，约节省2/3时间） |
| 设计原则 | 付费不是唯一路径，只是"节省时间"；用户不会因为不付费而永远到不了Lv6，只是慢一些；防止用户反感，提升付费意愿（主动选择而非被迫） |

📌 参考案例：恋与制作人、光与夜之恋等同类产品均采用此双通道设计，经过市场验证

## 角色详情 — 章节展开机制

❓ 疑问：章节以什么样的形式展开？故事？还是引入到对话中，然后对话围绕解锁的章节进行？

✅ 解答：采用"对话剧情驱动"形式，而非静态故事文本。

解锁章节后 → 下次打开聊天页时，角色主动发起一段特殊剧情对话（约8~12条消息）

剧情对话中用户可以互动回复，AI根据玩家回复动态推进剧情分支

剧情结束后，系统在回忆相册自动生成"XX章节已完成"纪念条目

恢复普通对话模式，但角色的System Prompt中会注入该章节的记忆内容，增强后续对话深度

章节示例（角色A·她的过去·Lv4解锁）：

角色小雨说："其实……我以前有段时间很不好过。你想听我说说吗？" → 玩家选择"当然想听" → 触发一段关于角色过去的剧情对话 → 结束后角色更信任玩家，好感度+50

| 设计要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 章节管理 | 角色详情页显示"已解锁X/N个背景故事"，各章节状态独立 |
| 解锁条件 | 各章节对应不同Lv等级（如她的过去=Lv4，她的秘密=Lv6） |
| 不可重置 | 章节只能解锁一次，内容不可重置，增加稀缺感 |
| Server端 | 章节内容存储在服务器，解锁后下载（50~100KB/章），节省本地存储 |

## 会员订阅/消息包 — Flutter三端同步+服务器+账号

（已在第一章"技术栈重大更新"中完整解答，此处补充IAP相关说明）

| 平台 | 说明 |
| --- | --- |
| iOS IAP | 使用 in_app_purchase Flutter 插件，底层 StoreKit 2；订阅+一次性购买均支持 |
| Android IAP | 同插件，底层 Google Play Billing Library；国内版需接入各厂商IAP SDK（华为/小米等，稍复杂） |
| HarmonyOS IAP | 接入 HMS IAP SDK，Flutter 需通过 PlatformChannel 调用，工作量约1~2天 |
| 三端消息余额同步 | 购买完成后在服务端记账（而非存本地），三端登录同一账号自动同步余额 |
| 防刷单 | 购买完成后客户端将 Receipt 发到服务端验证（苹果/谷歌验证API），验证通过才增加余额 |

## 个人中心 — 精彩回忆数据体系 + 激励视频上限

### "精彩回忆"数据采集体系

个人中心显示的"精彩回忆"数字，采集来源为以下所有回忆相册条目总数：

① 用户手动收藏的消息条数

② AI自动存储的高质量回复条数

③ 系统里程碑节点记录数（Lv升级、打卡等）

④ 纪念日条目数（生日、周年、特别时刻等）

即：精彩回忆数 = 回忆相册中所有条目总数，直接反映用户与角色的情感积累深度。数字越大，代表用户越资深，是留存和粘性的核心指标。

### 激励视频上限：3次 → 5次

✅ 已按用户要求修改：激励视频每日上限从3次改为5次，每次+50条，每日最多可免费获得250条消息。

重置逻辑：每日0点重置计数；5次用完后按钮灰显，文案改为"明天再来"；次日0点后自动恢复可点击状态。

## 应用设置 — 输入联想功能说明

❓ 疑问：打开"输入联想"设置，会有什么功能？

✅ 解答：输入联想功能设计如下：

开启后效果：用户在输入框打字时，底部实时浮现3个"角色风格的快捷短语"供选择

示例：用户输入"今天" → 联想显示："今天好开心~" / "今天有点累…" / "今天很想你"

个性化：角色会"记住"用户常用表达（本地词频统计），让用户感觉"被她了解"

技术实现：本地维护用户高频词表（SQLite/SharedPreferences）+ 固定模板库，无服务器调用，0延迟

关闭效果：纯净输入框，无任何联想提示

📌 这是提升用户与角色互动频率的UX技巧，降低每次打字的心理负担，从而提高DAU

## 关于我们 — 对话满意评判体系与评分触发

❓ 疑问：对话满意如何评判？如果靠关键词的话，请给出关键词清单或者体系。

✅ 解答：满意度评判采用"正向情感关键词触发"机制：

### 正向关键词清单（20个）

好甜 / 好懂我 / 太好了 / 你真好 / 喜欢你 / 好可爱 / 感谢 / 谢谢你 / 你最棒 / 好有意思 / 好治愈 / 真的很好 / 被治愈了 / 好喜欢 / 爱你 / 暖心 / 好感动 / 你太厉害了 / 哇好棒 / 我喜欢你

### 触发规则（全部满足才触发）

条件1：用户发送的消息包含以上正向关键词任意一个

条件2：当日累计对话次数 ≥ 5次（确保用户已深度使用，而非刚打开App）

条件3：距离上次触发评分弹窗 ≥ 30天（防止频繁打扰，提升评分质量）

### 实现方式

iOS：调用系统 SKStoreReviewRequest.requestReview()（无法自定义UI，苹果强制）

Android：调用 Google Play In-App Review API

HarmonyOS：调用 HMS 评分引导 API

📌 ⚠ 苹果限制：SKStoreReviewRequest 每年最多弹出3次，由系统控制，App无法强制弹出；即使触发条件满足，苹果可能不展示弹窗，属正常现象

# 三、v1.1 页面变更汇总

| 变更 | 内容 |
| --- | --- |
| 新增 页面00 登录页 | 账号登录（手机号/Apple ID），Flutter三端方案必须 |
| 新增 页面00 注册页 | 手机号+验证码注册，含协议勾选，Flutter三端方案必须 |
| 修改 页面01 引导页 | 跳过按钮逻辑：已有账号→主聊天页；首次→角色选择页 |
| 修改 页面02 角色选择 | 傲娇腹黑型性格标签补充（毒舌/嘴硬心软/反差萌） |
| 修改 页面04 关系启动 | 补充傲娇首句台词；快速回复机制说明澄清 |
| 修改 页面05 主聊天页 | 情绪检测关键词体系；+按钮功能设计；♡图标定位澄清 |
| 修改 页面06 角色状态 | 各阶段详细判定条件；完整纪念日与特别回忆体系 |
| 修改 页面07 每日问候 | Flutter跨平台天气API方案（Open-Meteo/wttr.in） |
| 修改 页面08 情绪记录 | 入口4个；角色回应UI；柱状图映射；图表展开UI |
| 修改 页面09 回忆相册 | AI自动存储标准；纪念日/特别时刻生成体系 |
| 修改 页面10 关系时间线 | 三类事件体系设计；双通道解锁方案详解 |
| 修改 页面11 角色详情 | 章节展开=对话剧情驱动机制，而非静态文本 |
| 修改 页面15 个人中心 | 激励视频上限3→5次；精彩回忆数据采集体系说明 |
| 修改 页面16 应用设置 | 输入联想功能详细说明 |
| 修改 页面18 关于我们 | 满意度评判关键词清单与评分触发规则 |

文档版本 v1.1 · 2026年4月 · 基于《AI伴伴.docx》疑问逐条解答并修订